1. Представление это?

А) Определение проблем и принятие мер по их устранению

Б) Средство визуализации данных проекта для их редактирования и просмотра

В) Просмотр оповещений о потенциальных проблемах

1. Что такое Структурная декомпозиция работ?

А) Средство визуализации данных проекта, для их редактирования и просмотра

Б) Однопользовательская версия для небольших проектов

В) Иерархическая структура, используемая для организации задач

1. Сколько категорий полей СДР.

А) 1

Б) 2

В) 3

1. Связи подразделяются на….

А) Технологические, Организационные

Б) Пользовательские

В) Программные

1. Связь «Начало-начало» это…?

А) Последующая операция не может начаться ранее, чем завершится предыдущая

Б) Последующая операция начинается не раньше начала предшествующей

В) Последующая операция заканчивается не раньше начала предшествующей

1. Сколько всего видов связей…

А) 2

Б) 6

В) 4

1. Что такое опережение и задержка?

А) Положительное запаздывание называется опережение, а отрицательное – задержка

Б) Отрицательное запаздывание называется опережение, а положительное – задержка

1. Дайте определение «Фиксированное окончание»?

А) Это ограничение обозначает точную дату, на которую дата начала задачи должна быть помещена в расписании.

Б) Это ограничение обозначает наиболее позднюю дату, когда задача должна быть завершена

В) Это ограничение обозначает точную дату, на которую в расписании должна быть помещена дата окончания задачи.

1. Календарные исключения это?

А) Просмотр оповещений о потенциальных проблемах

Б) Периоды, отличные от рабочих периодов данного календаря.

В) Планирование начала задания на дату ограничения или после нее

1. Что такое Задача?

А) Ресурсы и оборудование выделенные для выполнения проекта

Б) Действие, выполняемое от начала и до конца неизменным составом ресурсов

B) Работа которую сделал ресурс